INFORME EJECUTIVO

# Hitos realizados
del Sistema de Asociados

Ocho hitos ejecutados en periodos de dos semanas

Duración total referencial: 16 semanas

30 de junio de 2026

El informe presenta exclusivamente los ocho hitos principales definidos para el proyecto. No incluye actividades ni hitos de subsanación.

# Resumen ejecutivo

El Sistema de Asociados fue desarrollado mediante ocho hitos consecutivos. Cada hito tuvo una duración de dos semanas y entregó una capacidad concreta, desde la puesta en marcha de la plataforma hasta la generación de reportes para el seguimiento y la toma de decisiones.

El resultado es una solución integrada que permite organizar el acceso de los usuarios, gestionar prospectos y asociados, controlar membresías y pagos, centralizar documentos y consultar información consolidada.

| Hito | Periodo | Resultado principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Semanas 1 y 2 | Base del sistema |
| 2 | Semanas 3 y 4 | Usuarios, roles y configuración |
| 3 | Semanas 5 y 6 | Catálogos y reglas maestras |
| 4 | Semanas 7 y 8 | Gestión de prospectos |
| 5 | Semanas 9 y 10 | Conversión y ficha del asociado |
| 6 | Semanas 11 y 12 | Membresías, pagos y cobranza |
| 7 | Semanas 13 y 14 | Gestión documental |
| 8 | Semanas 15 y 16 | Reportes, exportaciones y automatizaciones |

## Resultado global

- Una ruta completa desde la captación de un prospecto hasta la administración del asociado.

- Mayor control sobre membresías, pagos pendientes y acciones de cobranza.

- Documentación centralizada y relacionada con los procesos de la organización.

- Información resumida y exportable para supervisión y toma de decisiones.

HITO 1  |  SEMANAS 1 Y 2  |  REALIZADO

# Base del sistema

Propósito. Poner en marcha una plataforma ordenada, segura y preparada para crecer.

Principales avances

- Se habilitó el acceso al sistema y la navegación principal.

- Se estableció una estructura común para desarrollar los siguientes módulos de forma consistente.

- Se incorporaron respuestas claras ante cargas, errores y acciones completadas.

Resultado alcanzado: El proyecto quedó operativo y listo para incorporar las funciones del negocio sin rehacer su base.

HITO 2  |  SEMANAS 3 Y 4  |  REALIZADO

# Usuarios, roles y configuración

Propósito. Definir quién puede ingresar al sistema y qué acciones puede realizar.

Principales avances

- Se organizaron los perfiles de usuario y los roles de trabajo.

- Se establecieron accesos diferenciados según las responsabilidades de cada usuario.

- Se habilitó una configuración general y una base de trazabilidad de acciones relevantes.

Resultado alcanzado: La plataforma quedó preparada para operar con responsabilidades claras y accesos controlados.

HITO 3  |  SEMANAS 5 Y 6  |  REALIZADO

# Catálogos y reglas maestras

Propósito. Centralizar los valores y criterios que utiliza la operación diaria.

Principales avances

- Se organizaron estados, categorías, tipos de actividad, tamaños de empresa y otras opciones de uso frecuente.

- Se dejaron listas las opciones que alimentan formularios y procesos posteriores.

- Se redujo la dependencia de valores fijos, facilitando ajustes futuros.

Resultado alcanzado: El sistema quedó alineado con reglas comunes y parámetros reutilizables en todos sus módulos.

HITO 4  |  SEMANAS 7 Y 8  |  REALIZADO

# Gestión de prospectos

Propósito. Gestionar de principio a fin a las organizaciones interesadas en asociarse.

Principales avances

- Se habilitó el registro, búsqueda, consulta y actualización de prospectos.

- Se incorporaron la evaluación, la cotización y el seguimiento de cada cambio de estado.

- Se registró al captador responsable y se preparó el paso hacia la conversión en asociado.

Resultado alcanzado: La organización puede dar seguimiento ordenado a cada oportunidad desde su ingreso hasta su aprobación.

HITO 5  |  SEMANAS 9 Y 10  |  REALIZADO

# Conversión y ficha del asociado

Propósito. Convertir prospectos aprobados y administrar la información central de cada asociado.

Principales avances

- Se habilitó la conversión controlada de un prospecto aprobado en asociado.

- Se creó una ficha central con información empresarial y datos de contacto.

- Se incorporó la gestión de personas vinculadas y contactos organizados por área.

Resultado alcanzado: El sistema cuenta con un registro único y trazable para administrar la relación con cada asociado.

HITO 6  |  SEMANAS 11 Y 12  |  REALIZADO

# Membresías, pagos y cobranza

Propósito. Controlar el ciclo económico y administrativo de la membresía.

Principales avances

- Se habilitó la creación de membresías y la programación de sus cuotas.

- Se incorporó el registro de pagos y su relación con obligaciones pendientes.

- Se organizó el seguimiento de cobranza, incluyendo resultados y próximas acciones.

Resultado alcanzado: La organización puede conocer la situación de pago de cada asociado y dar seguimiento oportuno a la cobranza.

HITO 7  |  SEMANAS 13 Y 14  |  REALIZADO

# Gestión documental

Propósito. Centralizar y ordenar los documentos relacionados con la operación y los asociados.

Principales avances

- Se habilitó la carga, clasificación, búsqueda y descarga de documentos.

- Se vinculó la documentación con cada asociado y con otros contextos de la operación.

- Se incorporaron controles para conservar versiones y facilitar una consulta segura.

Resultado alcanzado: La información documental quedó centralizada, accesible y vinculada con los procesos correspondientes.

HITO 8  |  SEMANAS 15 Y 16  |  REALIZADO

# Reportes, exportaciones y automatizaciones

Propósito. Convertir la información registrada en herramientas de seguimiento y decisión.

Principales avances

- Se habilitaron reportes de prospectos, asociados, membresías, pagos, cobranza y documentos.

- Se incorporaron indicadores y vistas resumen para una lectura rápida de la operación.

- Se habilitó la exportación de información y se dejó una base para futuras alertas y tareas automáticas.

Resultado alcanzado: La organización puede supervisar su operación, analizar resultados y compartir información consolidada.

# Conclusión ejecutiva

Los ocho hitos conforman una secuencia completa de implementación. Las primeras seis semanas permitieron establecer la base de operación y sus reglas; las siguientes diez semanas incorporaron los procesos centrales de prospectos, asociados, finanzas, documentos y reportes.

Al cierre de las 16 semanas referenciales, la organización cuenta con una plataforma que integra información, reduce tareas dispersas y mejora la visibilidad sobre la relación con prospectos y asociados.

Resultado alcanzado: Se completó el producto base previsto en los ocho hitos principales, con capacidades para operar, controlar y consultar la gestión de asociados.

Fuente de alcance: documentos de hitos ubicados en .agent/hitos/. Se excluyó la carpeta .agent/hitos/subsanacion/.