Hitos realizados del Sistema de Asociados

Informe ejecutivo

Equipo del Sistema de Asociados

Proyecto Sistema de Asociados

30 de junio de 2026

# Resumen

Este informe presenta los ocho hitos principales realizados para la implementación del Sistema de Asociados. Cada hito tuvo una duración de dos semanas, para un total referencial de 16 semanas. La secuencia comenzó con la preparación de la plataforma, los accesos y las reglas comunes; continuó con la gestión de prospectos, asociados, membresías, pagos y documentos; y concluyó con reportes, exportaciones y una base para futuras automatizaciones. El resultado es una solución integrada que mejora el orden de la información, el seguimiento de la operación y la toma de decisiones. El alcance excluye expresamente los hitos de subsanación.

Palabras clave: asociados, hitos, implementación, gestión, transformación digital

# Hitos realizados del Sistema de Asociados

La implementación se organizó en ocho entregas consecutivas de dos semanas. Este enfoque permitió incorporar capacidades de manera progresiva y mantener una relación clara entre cada avance y el resultado esperado para la organización (Equipo del Sistema de Asociados, s. f.-a, s. f.-b, s. f.-c, s. f.-d, s. f.-e, s. f.-f, s. f.-g, s. f.-h).

Tabla 1

Cronograma referencial de los hitos realizados

| Hito | Periodo | Resultado principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Semanas 1 y 2 | Base del sistema |
| 2 | Semanas 3 y 4 | Usuarios, roles y configuración |
| 3 | Semanas 5 y 6 | Catálogos y reglas maestras |
| 4 | Semanas 7 y 8 | Gestión de prospectos |
| 5 | Semanas 9 y 10 | Conversión y ficha del asociado |
| 6 | Semanas 11 y 12 | Membresías, pagos y cobranza |
| 7 | Semanas 13 y 14 | Gestión documental |
| 8 | Semanas 15 y 16 | Reportes, exportaciones y automatizaciones |

Nota. Cada hito tuvo una duración de dos semanas. El cronograma no incluye hitos de subsanación.

## Resultado global

En conjunto, los hitos habilitaron una ruta completa desde el ingreso de un prospecto hasta la administración del asociado, el control de sus compromisos, la organización documental y la consulta de indicadores. La duración total referencial del trabajo fue de 16 semanas.

# Hito 1: Base del sistema

Duración: Semanas 1 y 2. Estado: realizado.

El propósito de este hito fue poner en marcha una plataforma ordenada, segura y preparada para crecer.

## Principales avances

- Se habilitó el acceso al sistema y la navegación principal.

- Se estableció una estructura común para desarrollar los módulos posteriores de forma consistente.

- Se incorporaron respuestas claras ante cargas, errores y acciones completadas.

Resultado alcanzado. El proyecto quedó operativo y listo para incorporar las funciones del negocio sin rehacer su base. (Equipo del Sistema de Asociados, s. f.-a).

# Hito 2: Usuarios, roles y configuración

Duración: Semanas 3 y 4. Estado: realizado.

El propósito de este hito fue definir quién puede ingresar al sistema y qué acciones puede realizar.

## Principales avances

- Se organizaron los perfiles de usuario y los roles de trabajo.

- Se establecieron accesos diferenciados según las responsabilidades de cada usuario.

- Se habilitó una configuración general y una base de trazabilidad para acciones relevantes.

Resultado alcanzado. La plataforma quedó preparada para operar con responsabilidades claras y accesos controlados. (Equipo del Sistema de Asociados, s. f.-b).

# Hito 3: Catálogos y reglas maestras

Duración: Semanas 5 y 6. Estado: realizado.

El propósito de este hito fue centralizar los valores y criterios que utiliza la operación diaria.

## Principales avances

- Se organizaron estados, categorías, tipos de actividad, tamaños de empresa y otras opciones de uso frecuente.

- Se dejaron listas las opciones que alimentan formularios y procesos posteriores.

- Se redujo la dependencia de valores fijos, facilitando ajustes futuros.

Resultado alcanzado. El sistema quedó alineado con reglas comunes y parámetros reutilizables en todos sus módulos. (Equipo del Sistema de Asociados, s. f.-c).

# Hito 4: Gestión de prospectos

Duración: Semanas 7 y 8. Estado: realizado.

El propósito de este hito fue gestionar de principio a fin a las organizaciones interesadas en asociarse.

## Principales avances

- Se habilitó el registro, búsqueda, consulta y actualización de prospectos.

- Se incorporaron la evaluación, la cotización y el seguimiento de cada cambio de estado.

- Se registró al captador responsable y se preparó el paso hacia la conversión en asociado.

Resultado alcanzado. La organización puede dar seguimiento ordenado a cada oportunidad desde su ingreso hasta su aprobación. (Equipo del Sistema de Asociados, s. f.-d).

# Hito 5: Conversión y ficha del asociado

Duración: Semanas 9 y 10. Estado: realizado.

El propósito de este hito fue convertir prospectos aprobados y administrar la información central de cada asociado.

## Principales avances

- Se habilitó la conversión controlada de un prospecto aprobado en asociado.

- Se creó una ficha central con información empresarial y datos de contacto.

- Se incorporó la gestión de personas vinculadas y contactos organizados por área.

Resultado alcanzado. El sistema cuenta con un registro único y trazable para administrar la relación con cada asociado. (Equipo del Sistema de Asociados, s. f.-e).

# Hito 6: Membresías, pagos y cobranza

Duración: Semanas 11 y 12. Estado: realizado.

El propósito de este hito fue controlar el ciclo económico y administrativo de la membresía.

## Principales avances

- Se habilitó la creación de membresías y la programación de sus cuotas.

- Se incorporó el registro de pagos y su relación con obligaciones pendientes.

- Se organizó el seguimiento de cobranza, incluyendo resultados y próximas acciones.

Resultado alcanzado. La organización puede conocer la situación de pago de cada asociado y dar seguimiento oportuno a la cobranza. (Equipo del Sistema de Asociados, s. f.-f).

# Hito 7: Gestión documental

Duración: Semanas 13 y 14. Estado: realizado.

El propósito de este hito fue centralizar y ordenar los documentos relacionados con la operación y los asociados.

## Principales avances

- Se habilitó la carga, clasificación, búsqueda y descarga de documentos.

- Se vinculó la documentación con cada asociado y con otros contextos de la operación.

- Se incorporaron controles para conservar versiones y facilitar una consulta segura.

Resultado alcanzado. La información documental quedó centralizada, accesible y vinculada con los procesos correspondientes. (Equipo del Sistema de Asociados, s. f.-g).

# Hito 8: Reportes, exportaciones y automatizaciones

Duración: Semanas 15 y 16. Estado: realizado.

El propósito de este hito fue convertir la información registrada en herramientas de seguimiento y decisión.

## Principales avances

- Se habilitaron reportes de prospectos, asociados, membresías, pagos, cobranza y documentos.

- Se incorporaron indicadores y vistas resumen para una lectura rápida de la operación.

- Se habilitó la exportación de información y se dejó una base para futuras alertas y tareas automáticas.

Resultado alcanzado. La organización puede supervisar su operación, analizar resultados y compartir información consolidada. (Equipo del Sistema de Asociados, s. f.-h).

# Conclusión

Los ocho hitos conforman una secuencia completa de implementación. Las primeras seis semanas establecieron la base de operación, los accesos y las reglas comunes. Las diez semanas restantes incorporaron los procesos de prospectos, asociados, membresías, pagos, cobranza, documentos y reportes.

Al cierre de las 16 semanas referenciales, la organización cuenta con una plataforma que integra información, reduce tareas dispersas y mejora la visibilidad sobre la relación con prospectos y asociados. El producto base previsto en los ocho hitos principales quedó cubierto, sin considerar las actividades de subsanación.

# Referencias

Equipo del Sistema de Asociados. (s. f.-a). Hito 1: Base técnica del proyecto [Documento interno].

Equipo del Sistema de Asociados. (s. f.-b). Hito 2: Usuarios, roles y configuración base [Documento interno].

Equipo del Sistema de Asociados. (s. f.-c). Hito 3: Catálogos y reglas maestras [Documento interno].

Equipo del Sistema de Asociados. (s. f.-d). Hito 4: Módulo de prospectos [Documento interno].

Equipo del Sistema de Asociados. (s. f.-e). Hito 5: Conversión a asociado y ficha principal [Documento interno].

Equipo del Sistema de Asociados. (s. f.-f). Hito 6: Membresías, pagos y cobranza [Documento interno].

Equipo del Sistema de Asociados. (s. f.-g). Hito 7: Gestión documental y almacenamiento [Documento interno].

Equipo del Sistema de Asociados. (s. f.-h). Hito 8: Reportes, exportaciones y automatizaciones [Documento interno].